Dicionário da EAP – MoniTopster

EAP #:	1.1.1	Tarefa:	Elaborar EAP
Est. Nível de esforço:	20 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Doc. do Projeto
Descrição da tarefa:	Elaborar toda a EAP do projeto.
Entradas:	Definição do escopo
Dependências:	TAP concluído
Riscos:	Alteração do escopo do projeto, custos ou interesses do cliente.

EAP #:	1.1.2	Tarefa:	Elaborar dicionário EAP
Est. Nível de esforço:	15 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Doc. do Projeto
Descrição da tarefa:	Criação do dicionário da EAP.
Entradas:	Definição do escopo.
Dependências:	EAP deve estar pronta.
Riscos:	Possíveis alterações na EAP

EAP #:	1.1.3	Tarefa:	Definir diagramas de caso de uso e sequência
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Doc. do Projeto
Descrição da tarefa:	Criação de diagramas de caso de uso e sequência.
Entradas:	Definição do escopo.
Dependências:	Da ideia do projeto estar bem definida e consolidada.
Riscos:	Mudanças no projeto de negócios do projeto

EAP #:	1.2.1	Tarefa:	Definir o 5W2H
Est. Nível de esforço:	15 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Doc. do Projeto
Descrição da tarefa:	Definição do que chamamos de 5W2H, dar uma aparência de como funciona a ideia inicial do projeto.
Entradas:	Elaboração do TAP
Dependências:	Equipe em sincronia de ideias
Riscos:	Equipe com divergência de ideias

EAP #:	1.2.2	Tarefa:	Definir premissas e restrições
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Doc. do Projeto
Descrição da tarefa:	Definir premissas e restrições do projeto
Entradas:	Elaboração do TAP
Dependências:	Ter um objetivo já bem concretizado
Riscos:	Mudanças nos planos de construção do projeto

EAP #:	1.2.3	Tarefa:	Definir cargos
Est. Nível de esforço:	5 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Decisão, Escolha.
Descrição da tarefa:	Definir os cargos que estarão presentes no projeto.
Entradas:	Elaboração do TAP
Dependências:	Da habilidade de cada proprietário com cada área do projeto
Riscos:	Uma pessoa ficar com um cargo onde não se adapte muito bem

EAP #:	2.1.1	Tarefa:	Definir requisitos funcionais
Est. Nível de esforço:	5 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Doc. De Requisitos
Descrição da tarefa:	Definir os requisitos funcionais do software
Entradas:	Coleta de Requisitos
Dependências:	Todas as funcionalidades já estarem documentadas.
Riscos:	Possíveis alterações em certas funcionalidades do sistema

EAP #:	2.1.2	Tarefa:	Definir requisitos não-funcionais
Est. Nível de esforço:	5 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Documentação do / Software
Descrição da tarefa:	Definir os requisitos não funcionais do software
Entradas:	Coleta de Requisitos
Dependências:	Todas as funcionalidades já estarem documentadas
Riscos:	Possíveis alterações em certas funcionalidades do sistema

EAP #:	2.2.1	Tarefa:	Identificar riscos
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Documentação do / Software
Descrição da tarefa:	Identificar os possíveis riscos do projeto
Entradas:	Planejamento de Requisitos
Dependências:
Riscos:	Planejar de maneira equivocada e acabar sofrendo com riscos inesperados.

EAP #:	2.2.2	Tarefa:	Definir custos
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Documentação do / Software
Descrição da tarefa:	Definir os custos do desenvolvimento do software
Entradas:	Planejamento de Requisitos
Dependências:	Ter toda tecnologia do que será utilizada já listada.
Riscos:	Caso o planejamento dê errado ou custos inesperados apareçam no meio do desenvolvimento.

EAP #:	3.1.1	Tarefa:	Definir conceitos
Est. Nível de esforço:	2 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Documentação do Software
Descrição da tarefa:	Definir conceitos da análise do software.
Entradas:	Análise do software
Dependências:	Requisitos do Software definidos
Riscos:	Desentendimento no foco do software

EAP #:	3.1.2	Tarefa:	Definir funcionalidades
Est. Nível de esforço:	2 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Documentação do Sofware
Descrição da tarefa:	Definir as funcionalidades da análise do software
Entradas:	Análise do software
Dependências:	Requisitos do Software definidos
Riscos:	Desentendimento no objetivo do software

EAP #:	3.2.1	Tarefa:	Definir arquitetura
Est. Nível de esforço:	5 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Arquitetura que será utilizada
Descrição da tarefa:	Definir a arquitetura que será utilizada no projeto
Entradas:	Projeto de software
Dependências:	Especificação do software
Riscos:	A arquitetura escolhida pode não ser a melhor escolha

EAP #:	3.2.2	Tarefa:	Projetar interfaces
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:	Marvel App	Produto de Trabalho:	Protótipos das telas
Descrição da tarefa:	Desenvolver o design das telas do projeto
Entradas:	Projeto do software
Dependências:	Aprender a desenvolver os protótipos
Riscos:	O recurso necessário não suprir o design desejado

EAP #:	3.2.3	Tarefa:	Definir procedimentos
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente de Projeto
Recursos necessários:	Marvel App	Produto de Trabalho:
Descrição da tarefa:
Entradas:
Dependências:
Riscos:

EAP #:	4.1.1	Tarefa:	Definir linguagem
Est. Nível de esforço:		Proprietário:
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:
Descrição da tarefa:
Entradas:
Dependências:
Riscos:

EAP #:	4.1.2	Tarefa:	Definir ambiente
Est. Nível de esforço:		Proprietário:
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:
Descrição da tarefa:
Entradas:
Dependências:
Riscos:

EAP #:	4.1.3	Tarefa:	Familiarizar com tecnologia
Est. Nível de esforço:	5 dias	Proprietário:	Gerente do projeto
Recursos necessários:	Livros e vídeos	Produto de Trabalho:	Estudo
Descrição da tarefa:	Estudar as diferentes tecnologias que serão utilizadas para o desenvolvimento do projeto.
Entradas:	Programação do Software
Dependências:	Ter os materiais disponíveis para estudo
Riscos:	Dificuldades na familiarização

EAP #:	5.1.1	Tarefa:	Definir plugin de teste
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente do projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Decisão, Escolha
Descrição da tarefa:	Definir qual o plugin de teste que será utilizado para testes de caixa branca
Entradas:	Testes de caixa branca
Dependências:	Pesquisas, livros e vídeos
Riscos:	O plugin escolhido não funcionar ou se não houver familiarização com o plugin escolhido

EAP #:	5.1.2	Tarefa:	Verificar a cobertura do código
Est. Nível de esforço:	15 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:	Plugin de teste	Produto de Trabalho:	Teste de Software
Descrição da tarefa:	Realizar testes para verificar a cobertura em 100% do código implementado
Entradas:	Testes de caixa branca
Dependências:	Plugin de teste
Riscos:	A cobertura do código não ser realizada em 100%

EAP #:	5.2.1	Tarefa:	Definir o framework de teste
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Decisão, Escolha
Descrição da tarefa:	Definir qual será o framework utilizado para os testes de caixa preta
Entradas:	Testes de caixa preta
Dependências:	Pesquisas, livros e vídeos
Riscos:	O framework escolhido não funcionar ou se não houver familiarização com o framework escolhido

EAP #:	5.2.2	Tarefa:	Elaborar testes automatizados
Est. Nível de esforço:	15 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:	Framework de teste	Produto de Trabalho:	Teste de Software
Descrição da tarefa:	Elaborar os testes automatizados que irão verificar se o código fonte está operando normalmente
Entradas:	Testes de caixa preta
Dependências:	Framework de teste
Riscos:	Os testes falharem e não for possível ser feita a correção.

EAP #:	6.1.1	Tarefa:	Efetuar manutenção corretiva
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Software
Descrição da tarefa:	Realizar a manutenção corretiva do código-fonte
Entradas:	Correção
Dependências:
Riscos:	A manutenção corretiva ser falha

EAP #:	6.1.2	Tarefa:	Efetuar manutenção preventiva
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Software
Descrição da tarefa:	Realizar a manutenção preventiva do código-fonte
Entradas:	Correção
Dependências:
Riscos:	A manutenção preventiva ser falha

EAP #:	6.2.1	Tarefa:	Efetuar manutenção adaptativa
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Software
Descrição da tarefa:	Realizar a manutenção adaptativa do código-fonte
Entradas:	Melhoria
Dependências:
Riscos:	A manutenção adaptativa ser falha

EAP #:	6.2.2	Tarefa:	Efetuar manutenção perfectiva
Est. Nível de esforço:	10 dias	Proprietário:	Gerente do Projeto
Recursos necessários:		Produto de Trabalho:	Software
Descrição da tarefa:	Realizar a manutenção perfectiva do código-fonte
Entradas:	Melhoria
Dependências:
Riscos:	A manutenção perfectiva ser falha